## Slide 1: Pengontrolan Proyek dengan Monitoring (lanjutan)
Pertemuan 12

## Slide 2: PENGENDALIAN PROYEK
Pengendalian Proyek dilaksanakan secara umum dapat dikelompokan sebagai berikut:
Pengendalian Mutu
Pengendalian Waktu
Pengendalian Biaya

## Slide 3: 1. Pengendalian Mutu
Adalah mengendalikan jalannya pelaksanaan proyek agar mendapatkan mutu yang baik dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kontrak

## Slide 4: 2. Pengendalian Waktu
Suatu rencana monitoring harus merangkum masalah-masalah yang secara aktif selalu diamati, dicatat dan dilaporkan selama berlangsungnya pelaksanaan.

## Slide 5
Terdapat lima faktor yang perlu diperhatikan yaitu:
Waktu
Kegiatan (Activity)
Sarana (mesin-mesin, tenaga kerja, alat-alat dsb)
Biaya (material, tenaga kerja, spare parts, bahan-bahan pembantu,dsb)

## Slide 6: 3. Pengendalian Biaya
Pengendalian biaya dalam suatu kontrak/Surat perjanjian dimaksudkan agar pengawas mengetahuidan mengendalikan agar biaya Proyek tidak melebihi anggaran yang sudah direncanakan.

## Slide 7: Hal-hal yang harus diketahui oleh Pengawas adalah sebagai berikut :
Sumber Dana Proyek.
Progres pembayaran yang telah dilakukan dalam suatu pekerjaan (kontrak) sesuai dengan yang direncanakan.
Tahapan-tahapan/angsuran pembayaran yang dilakukan untuk Kontrak lokal.
Pengendalian biaya atas setiap item pekerjaan yang ada didalam Bill of Quantity.
Tahapan-tahapan/angsuran pembayaran yang dilakukan untuk Kontrak Internasional.
Pengendalian biaya atas rencana disburse / penyerapan dalam kontrak.

## Slide 8: KESIMPULAN
Perencanaan harus disertai dengan monitoring pelaksanaan rencana
Aktivitas yang terlalu panjang harus dibagi-bagi menjadi sub-aktivitas untuk memudahkan pengontrolan
Idealnya, progress harus diukur berdasarkan delievery produk-produk dari proyek yang ada
Progress harus ditunjukkan secara visual melalui chart untuk memudahkan mengkomunikasikan informasi secara efektif
Biaya harus dimonitor dengan baik
Proyek yang tertunda harus dibawa kembali ke jalurnya dengan memperpendek waktu aktivitas padajalur kritis atau melonggarkan batasan-batasan

## Slide 9: TERIMA KASIH