## Slide 1: Kenapa Sistem Perlu Dipelihara ?

## Slide 2
Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki.
Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem.
Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar
Sistem perlu ditingkatkan

## Slide 3
Dalam fase ini proyek telah memasuki tahap akhir dimana produk software telah diinstalasikan, dioperasikan, dan dimanfaatkan oleh klien.
Ada dua aktivitas yang dilakukan dalam fase ini:
  Penutupan proyek, yaitu dengan evaluasi, serah terima secara resmi dan berakhirnya SPK atau kontrak
  Memasuki masa maintenance yang dapat dilanjutkan dengan SPK atau kontrak baru.

## Slide 4
Sebelum proyek ditutup, audit harus dilakukan untuk memastikan semua lingkup pekerjaan telah selesai sesuai requirements.
Dalam melakukan audit harus diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
Verifikasi apakah spesifikasi sistem informasi sudah terpenuhi.
Validasi semua pedoman pendukung.
Verifikasi apakah seluruh deliverables telah tersedia dan klien telah menerimanya.
Lakukan penilaian terhadap kepuasan klien.

## Slide 5
Yang harus diperhatikan untuk melakukan penutupan proyek adalah :
Rapat pembahasan akhir proyek
Tentukan proyek sukses atau gagal
Lakukan kajian terhadap kinerja

## Slide 6
Penutupan Kontrak
Proyek harus ditutup dengan penandatanganan penutupan kontrak yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak telah selesai dilakukan.
Penutupan kontrak melibatkan pemilik proyek dan pelaksana proyek.
Dokumen penutupan kontrak berupa berita acara yang menyebutkan nomor dan subyek kontrak, nomor dokumen delivery acceptance, pihak-pihak yang menandatangani kontrak dan tanggal yang ditetapkan sebagai waktu penyelesaian dan berakhirnya proyek.

## Slide 7
Penutupan Administratif
Kumpulkan semua dokumen yang terkait dengan penutupan administratif dan serahkan kepada pihak yang dapat menyimpan dan memeliharanya dengan baik, sehingga apabila suatu saat diperlukan maka dapat diakses dengan mudah.

## Slide 8
Beberapa aspek proyek yang dapat disurvei antara lain :
Hal-hal umum mengenai proyek dan komunikasi.
Masalah estimasi jadwal, apakah cukup akurat atau memerlukan banyak penyesuaian.
Masalah anggaran, apakah anggaran yang disediakan cukup atau memerlukan tambahan.
Desain, implementasi dan proses testing, apakah dapat dilakukan dengan efektif sesuai dengan requierments.
Masalah persepsi proses, apakah sesuai dengan perencanaan proyek.
Produk yang dihasilkan proyek, apakah memenuhi requirements dan dapat mencapai tujuan proyek.

## Slide 9
Tujuan dari adanya survei untuk mendapatkan hal-hal yang dapat dipelajari dari proyek ketika pengalaman dalam proyek masih segar dalam ingatan anggota tim.

## Slide 10
Survei dapat difokuskan pada efektivitas komunikasi dalam proyek, evaluasi proses dalam proyek seperti pemecahan masalah, manajemen pengontrolan perubahan, pengambilan keputusan, penelurusan proyek, manajemen stakeholder, kepuasaan klien.

## Slide 11: TERIMA KASIH