## Slide 1: PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI
AMNAH, S.KOM.,MTI

## Slide 2: Pentingnya Manajemen Proyek
Ada tingkat kegagalan yang sangat tinggi antara proyek-proyek system informasi. Dihampir setiap organisasi, proyek system informasi perlu lebih banyak waktu dan uang dalam pelaksanaannya daripada pengantisipasian atau system tidak bekerja sesuai harapan

## Slide 3: Pentingnya Manajemen Proyek
Akibat yang ditimbulkan jika pegembangan proyek system tidak dikelola dengan baik, diantaranya :
Biaya Jauh melebihi anggaran
Waktu selip yang tidak terduga
Kinerja Teknis kurang dari yang diharapkan
Kegagalan untuk mendapatkan Manfaat Yang diharapkan

## Slide 4: Manajemen Proyek yang objektif
Proyek Adalah : serangkaian rencana kegiatan terkait untuk mencapai tujuan bisnis tertentu :
Proyek system informasi
Pengembangan system informasi baru
Peningkatan system yang ada
Upgrade atau penggantian infra struktur Teknologi Informasi Perusahaan / IT

## Slide 5: Proyek mengacu pada :
Penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan dan Teknik
Untuk mencapai target tertentu dalam anggaran dan waktu yang ditentukan

## Slide 6: Kegiatan Manajemen Proyek termasuk
Perencanaan pekerjaan
Menilai Resiko
Memperkirakan Sumber Daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
Pengorganisasian Pekerjaan
Memperoleh Sumber daya Manusia dan Material
Menetapkan Tugas
Mengarah, mengendalikan pelaksanaan proyek
Melaporkan kemajuan
Menganalisa Hasil

## Slide 7: 5 variable utama dalam manajemen proyek
Ruang Lingkup
Waktu
Biaya
Kualitas Resiko

## Slide 8: Menyeleksi Proyek
Struktur Manajemen untuk Proyek system informasi
Senior Manajemen
Middle Manajemen
Operational Manajemen
Corporate Strategic planning group
IS Stooring Committee
Projec Manajemen
Projec Team

## Slide 9: Menyeleksi Proyek
Langkah untuk Menyusun rencana system informasi Adalah :
Tentukan Tujuan
Strategis Rencana Bisnis
Sistem Masa Kini
Perkembangan Baru (Proyek system baru dan Infrastruktur Baru)
Strategi Manajemen
Pelaksanaan
Persyaratan anggaran

## Slide 10: Analisis Portopolio
Analisis portopolio dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem proyek alterative, Analisis Portopolio mediakan semua informasi organisasi system proyek dan asset termasuk infrastruktur dan kontrak outsourching

## Slide 11: Model Skor
Sebah odel skoring berguunna untuk eili proek Dimana banyak kriteria perlu dipertimbangkan. Lalu memberikan bobot untuk berbagai fitur system dankemudian menghitung jumlah tertimbang. Perusahaan harus memutuskan antara dua alternatif perencanaanSumber Daya Perusahaan(Enterprice Resource Planning / ERP) system.

## Slide 12: MATERI KITA LANJUT PEKAN DEPAN