## Slide 1: Manajemen Proyek
Mata Kuliah Operation Management on Digital Business

## Slide 2: Capaian Pembelajaran
Memahami konsep, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi proyek.

## Slide 3: Pengertian Manajemen Proyek
Proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek.

## Slide 4: Karakteristik Proyek
Unik, memiliki tujuan, batas waktu, sumber daya terbatas, dan menghasilkan output tertentu.

## Slide 5: Siklus Hidup Proyek
Inisiasi, Perencanaan, Eksekusi, Monitoring & Controlling, Penutupan.

## Slide 6: Perencanaan Proyek
Penetapan ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, SDM, dan risiko.

## Slide 7: Work Breakdown Structure (WBS)
Memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terukur.

## Slide 8: Penjadwalan Proyek
Gantt Chart, Network Diagram, CPM, dan PERT.

## Slide 9: Manajemen Risiko
Identifikasi, analisis, mitigasi, monitoring risiko proyek.

## Slide 10: Pengelolaan Biaya
Estimasi biaya, anggaran proyek, pengendalian biaya.

## Slide 11: Pengendalian Proyek
Monitoring kinerja, evaluasi progres, corrective action.

## Slide 12: Manajemen Proyek Digital
Pemanfaatan software kolaborasi dan dashboard digital.

## Slide 13: Studi Kasus
Implementasi proyek pengembangan aplikasi UMKM berbasis digital.

## Slide 14: Latihan Teori
1. Jelaskan siklus hidup proyek.
2. Apa fungsi WBS?
3. Mengapa manajemen risiko penting?
4. Jelaskan CPM dan PERT.
5. Sebutkan indikator keberhasilan proyek.

## Slide 15: Latihan Praktikum
Buat WBS proyek pembuatan website UMKM.
Susun Gantt Chart sederhana.
Identifikasi minimal 5 risiko proyek dan mitigasinya.

## Slide 16: Quiz
1. Apa tahap pertama proyek?
2. Apa tujuan WBS?
3. Metode untuk jalur kritis?
4. Apa fungsi monitoring?
5. Sebutkan contoh risiko proyek.

## Slide 17: Pembahasan Quiz
1. Inisiasi
2. Memecah pekerjaan
3. CPM
4. Mengontrol progres
5. Keterlambatan, biaya, SDM, dll.

## Slide 18: Tugas Individu
Analisis proyek digital di sekitar Anda dan buat laporan 5–7 halaman.

## Slide 19: Tugas Kelompok
Rancang proyek transformasi digital UMKM lengkap dengan WBS, jadwal, biaya, dan risiko.

## Slide 20: Penutup
Manajemen proyek yang baik meningkatkan efektivitas operasional dan keberhasilan bisnis digital.